# Acta de Constitución del Proyecto

## Propósito o justificación:

Actualmente la Universidad del Bío Bío no solo basa su experiencia y vida universitaria a través de las carreras y asignaturas que se imparten, sino que además apuesta en un entorno en el cual los alumnos puedan recrearse y enfocar sus momentos y espacios libres en varias actividades extra programáticas que son propuestas tanto por la universidad como por sus alumnos y académicos.

Sin embargo no existe una plataforma la cual gestiones estas actividades, es bien sabido que las redes sociales sirven como un medio de información, pero no como un soporte para las actividades, la cual no solo entregue información pertinente y fidedigna de las actividades a realizar, sino que además controle los interesados a asistir y otorgue información fiable de la disponibilidad de los lugares a elegir como punto de reunión.

Es por ello que se propone un proyecto el consiste en una plataforma en la que alumnos y académicos de la Universidad puedan informar, inscribir, proponer y opinar acerca de las diversas actividades realizadas en las dependencias de la Universidad.

## Objetivos medibles y criterios de éxito:

* Mejorar la comunicación entre los organizadores de las actividades y/o eventos y los interesados a asistir a estas actividades.
* Mejorar la organización de dichas actividades entre los organizadores y la universidad.
* Uso de la plataforma, medible mediante la cantidad de actividades y/o eventos publicados.
* De forma efectiva, medir la cantidad de inscritos a cada una de las actividades.
* Medir la cantidad de asistencia a través del creador de dicho evento.
* Medir la cantidad de eventos aprobados por autoridades universitarias.

## Requisitos de alto nivel

* Contar con un sistema de búsqueda por categorías.
* Desarrollar un sistema de fácil uso para el usuario.
* Permite dar a conocer las actividades a un mayor público.
* Permite crear actividades de diversas categorías.
* Permite la inscripción formal a las actividades en caso de ser requerido.
* La plataforma puede ser utilizada tanto en ordenador como en dispositivo móvil.

## Supuestos

* Existe un moderador quien es el encargado de aprobar o no las actividades propuestas.
* Las cuentas de los usuarios corresponden a las mismas de Intranet UBB.
* Se solicita que la plataforma sea web.

## Restricciones

* Restricciones de tiempo, 6 meses de desarrollo.
* Restricciones de Recursos Humanos, Cuatro desarrolladores.
* Restricciones técnicas, cuatro ordenadores para desarrollo.
* La universidad otorgara el servidor que alojará la plataforma.

## Descripción de proyecto de alto nivel.

El proyecto busca facilitar tanto la participación como el fomentar la iniciativa de proponer actividades en las que puedan participar la comunidad universitaria, con el fin de abarcar a una mayor cantidad de alumnos y académicos a las distintas actividades y eventos realizados en la universidad. Para ello se desarrollará una plataforma web la cual publique y gestiones estas actividades y/o eventos.

## Riesgos de Alto nivel.

* Poca participación por parte de la comunidad universitaria.
* La deserción de uno de los miembros del proyecto.
* Que el equipo no cumpla con el mínimo de habilidades técnicas para el desarrollo del proyecto.
* Poca o nula participación del cliente con respecto al proyecto.

## Resumen del cronograma de hitos.

* Acta del proyecto.
* Planificación del proyecto
* Ejecución del proyecto.
* Seguimiento y control.
* Cierre del proyecto.

## Requisitos de aprobación del proyecto.

* Proceso de adquisición del software dentro de los plazos establecidos.
* Diseño de software acorde a los requerimientos de la parte interesada.

Persona encargada de ser el director del proyecto

Sebastián Briones Lagos

Patrocinador

Universidad del Bío-Bío

## Interesados clave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de interesados | Influencia | Interés |
| DDE | Alta | Positivo |
| Académicos UBB | Baja | Positivo |
| Alumnos | Baja | Positivo |